О мероприятиях по подготовке районного хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода 2018-2019 годов

Во исполнение постановления Администрации городского округа Самара от 27.03.2018 № 192 «О мероприятиях по подготовке городского хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода 2018-2019 годов»            в целях своевременной подготовки тепло-, электроэнергетического, жилищно–коммунального хозяйства Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, учреждений социальной сферы, расположенных на территории  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов постановляю:

1. Для координации работы, контроля за подготовкой тепло-, электроэнергетического, жилищно–коммунального хозяйства, объектов образования, культуры и спорта создать штаб по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Заместителям Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Фомиченко Д.А., Чернега Е.Б. обеспечить:

- организацию контроля за выполнением мероприятий по подготовке хозяйства района, включая жилищный фонд, объекты социальной сферы, источники теплоснабжения, к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов;

- создание и функционирование рабочей группы по оценке готовности  к отопительному периоду 2018-2019 годов потребителей тепловой энергии Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в отношении многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от 23.08.2016 № 1178 «О проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского округа Самара».

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений социальной сферы (при необходимости), руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управление):

- обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло-, электроэнергетического хозяйства, объектов образования, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложениям №№ 2 ,3 со сроком окончания работ - 15.09.2018;

- предоставить в Администрацию Железнодорожного внутригородского района  городского округа Самара графики работ по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартирных домов, согласованные с теплоснабжающими организациями до 20.05.2018;

- произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных газовыми котлами и печами;

- предоставлять еженедельно по пятницам, начиная с 29.05.2018 в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара информацию о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период;

- предоставить в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара графики включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала отопительного периода, согласованные с теплоснабжающими организациями до 01.07.2018;

- до 01.09.2018 обеспечить предоставление в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара документов, подтверждающих готовность организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, к отопительному периоду;

- до 15.10.2018  завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвентаря для зимней уборки территорий, укомплектованию аварийных бригад и бригад по очистке кровель от снега, наледи и сосулек;

- с целью надлежащего содержания дворовой территории в зимний период провести работу по приведению количества дворников и снегоуборочной техники в соответствие с Генеральной схемой очистки территории, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 16.11.2014 № 1636 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории городского округа Самара».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожного внутригородского |  |  |
| района городского округа Самара |  | В.В.Тюнин |

О.В. Анцева

339 01 52

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО     ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____16.05.2018_______№_____94______________