Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара на 2021 –

2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского

округа Самара от 27.08.2020 № 121

(в редакции постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

от \_26.04.2022\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_111\_\_\_)

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА 2021 - 2025 ГОДЫ"

| **№п/п** | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Соисполнители мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | **Всего** |  |
|  |  |  |  |  | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** |  |
| 1. | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Железнодорожного внутригородского района | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | Муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения». | 2021-2025 | 8 799,9 | 33 795,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 13 899,9 | 33 795,0 | Восстановленное и улучшенное транспортно-эксплуатационное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 2. | Выполнение работ по санитарному содержанию территории района. | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | Муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения». | 2021-2025 | 23 742,6 | 0,0 | 21 922,7 кр.зад.43,6 | 0,0 | 21 189,7 | 0,0 | 21 303,6 | 0,0 | 21 189,7 | 0,0 | 109 348,3 кр.зад.43,6 | 0,0 | Улучшение благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. |
| 3. | Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников. | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | Муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения». | 2021-2025 | 159,8 | 0,0 | 556,4 | 0,0 | 556,4 | 0,0 | 556,4 | 0,0 | 556,4 | 0,0 | 2 385,4 | 0,0 | Улучшение экологической и эстетической обстановки в районе |
| 4. | Выполнение работ по устройству цветников и газонов. | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | Муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения». | 2021-2025 | 355,9 | 0,0 | 1 322,6 | 0,0 | 1 322,6 | 0,0 | 1 322,6 | 0,0 | 1 322,6 | 0,0 | 5 646,3 | 0,0 | Улучшение экологической и эстетической обстановки в районе |
|  | Итого: |  |  |  | 33 058,2 | 33 795,0 | 23 801,7 кр.зад.43,6 | 0,0 | 24 768,7 | 0,0 | 24 882,6 | 0,0 | 24 768,7 | 0,0 | 131 279,9 кр.зад.43,6 | 33 795,0 |  |

<\*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе "Всего" указываются значения, рассчитанные по формуле:



V - объем финансирования;

Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;

Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

Заместитель Главы

Железнодорожного внутригородского

 района городского округа Самара О.В. Анцева

+ 7 (846) 339-01-02