|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению Администрации Железнодорожного  внутригородского района  городского округа Самара  86  15.04.2024  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Мероприятия по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний**

**период 2024-2025 годов**

**по Железнодорожному внутригородскому району**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количественные показатели** |
| **1** | **Всего домов** | шт. | 757 |
| тыс.кв.м | 3045,785 |
| **2** | **Дома с центральным отоплением** | шт. | 633 |
| тыс. кв.м. | 2904,747 |
| **2.1** | **Узлы управления** | шт. | 644 |
| **2.2** | **Внутридомовые системы отопления** | шт. | 633 |
| **2.3** | План по ремонту труб | дом. | 30 |
| **3** | **Дома с индивидуальным отоплением, в том числе:** | шт. | 124 |
| тыс. кв.м. | 141,038 |
| **3.1** | Дома с крышными, встроенными, пристроенными котельными | шт. | 13 |
| **3.2** | Дома с печным отоплением, с АОГВ | шт. | 111 |
| **4** | **Крыши всего всех видов** | шт. | 757 |
| т.кв.м | 638,901 |
| **4.1** | План по ремонту | шт. | 19 |
| т. кв.м. | 12,47 |
| **5** | **Ремонт м/панельных швов,** план | тыс.п.м. | 0,8 |
| **6** | **Восстановление теплоизоляции трубопроводов,** план | тыс.п.м. | 0,7 |
| **7** | **План по укомплектованию штата дворников** | чел. | 270 |
| **8** | **План по подготовке снегоуборочной техники** | ед. | 17 |
| **9** | **План по укомплектованию бригад по очистке скатных кровель от снега и наледи** | бригад | 37 |
| человек | 111 |
| **10** | **Количество аварийно-диспетчерских служб** | ед. | 43 |
| **11** | **Укомплектование аварийных бригад** | бригад | 43 |
| человек | 86 |
| **12** | **Укомплектование техники аварийных бригад** | бригад | 43 |

Заместитель Главы

Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара О.В. Анцева

Кайзеров Максим Игоревич

+7 (846) 339-01-52