УТВЕРЖДАЮ

 Глава Железнодорожного

 внутригородского района городского

 округа Самара

 В.В. Тюнин

 «25» января 2023 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в период весеннего половодья 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные****исполнители** |
| **В период подготовки к пропуску паводка** |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2023 году | до 01.02. 2023г. | Отдел ГО и ЧС |
| 2 | Проведение заседания КЧС и ОПБ с повесткой дня: «О подготовки территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара к пропуску паводковых вод в 2023 году» | до 15.02.2023г | Отдел ГО и ЧС |
| 3 | Уточнение и корректировка плана защиты населения и территорий от паводка и наводнения | до 03.03.2023г. | Отдел ГО и ЧС |
| 4 | Уточнение перечня предприятий (организаций), состава сил и средств, которые могут быть задействованы в проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной паводковой ситуации | до 03.03.2023г. | Отдел по ЖКХ и благоустройствуОтдел ГО и ЧС |
| 5 | Участие в командно-штабной тренировке по теме: «Организация и практическая работа звена г.о.Самара территориальной подсистемы Самарской области РСЧС при паводковым затоплении территории г.о.Самара» |  15-16.03. 2023г.  | КЧС и ОПБ Железнодорожного внутригородского района г.о. СамараОтдел ГО и ЧС  |
| 6 | Прогнозирование границ и зон возможного подтопления (затопления) при обычном (нормальном) развитии паводка, при интенсивном развитии паводка и наводнении | март-май 2023г. | Отдел ГО и ЧС |
| 7 | Уточнение количества жилых домов и населения, объектов экономики, потенциально-опасных объектов, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и объектов жизнеобеспечения, попадающих в зоны периодического подтопления при нормальном (обычном) развитии половодья, а также в случае интенсивного паводка и наводнения | до 20.02.2023г. | Отдел по ЖКХ и благоустройству Отдел ГО и ЧС |
| 8 | Уточнение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, домашних животных и материальных ценностей из зон возможного затопления, их размещению в местах временного проживания (размещения) и хранения, а также мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения | до 03.03.2023г. | Отдел ГО и ЧС |
| 9 | Проведение собраний, сходов граждан с целью доведения порядка действий при подтоплении территорий, домов. Раздача памяток по действиям при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | до 20.03.2023г. | Отдел ГО и ЧС |
| 10 | Уточнение номенклатуры и объемов созданных резервов продовольствия и предметов первой необходимости | до 06.03.2023г. | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 11 | Определение потребности и создание аварийных запасов строительных материалов и инструмента на случай интенсивного паводка | до 06.03.2023г. | Отдел по ЖКХ и благоустройствуОтдел ГО и ЧС  |
| 12 | Проверка готовности сил и средств предприятий (организаций),привлекаемых к выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной паводковой ситуации (согласно расчету) | до 02.04.2023г. | Отдел ГО и ЧС Руководители объектов экономики |
| 13 | Подготовка проекта постановления о проведении противопаводковых мероприятий | до 28.02.2023г. | Отдел ГО и ЧС |
| 14 | Контроль за состоянием Деповского оврага и нагорных канав от заторов и бытового мусора в целях обеспечения беспрепятственного пропуска паводковых вод и недопущения подтопления жилых домов | до 10.03.2023г. |  Отдел ГО и ЧС |
| 15 |  Проведение мероприятий по исключению загрязнения водоемов, ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на паводкоопасных территориях внутригородского района, в т.ч. очистка подведомственных и незакрепленных территорий от мусора, разлитых нефтепродуктов и других загрязняющих веществ | до начала половодья  | Отдел по ЖКХ и благоустройству |
| **В период пропуска паводка** |
| 16 | Осуществление контроля за изменениями уровня воды в р. Самара, организация мониторинга паводковой обстановки на паводкоопасных территориях района | с началом паводка(март-май) | Отдел ГО и ЧС |
| 17 | Развертывание постов контроля, организация наблюдения за уровнем воды в реке Самара | с началом паводка | Отдел ГО и ЧС |
|  18 |  Организация ежедневного сбора и обмена информацией о паводковой обстановке | с началом паводка  | Отдел ГО и ЧС |
| 19 | Обеспечение контроля за беспрепятственным пропуском паводковых вод через водопропускные трубы, по руслам оврагов, водоотводных канав и по быстротокам по обочинам дорог. | постоянно | Отдел ГО и ЧС |
| 20 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий в зонах затопления, мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения и на территориях, подвергшихся затоплению. | при угрозе возникновения ЧС | КЧС и ОПБ Железнодорожного внутригородского района г.о. СамараОтдел ГО и ЧС |
| 21 | Оповещение населения внутригородского района об угрозе наводнения, прогнозируемых датах его наступления, возможных масштабах затопления и способах защиты с использованием муниципальной системы оповещения | при угрозе возникновения ЧС | Отдел ГО и ЧС |
| 22 | Организация аварийно-восстановительных работ по ликвидации отдельных разрушений и укреплению сооружений и систем тепло-, водо-,газо-, электроснабжения и других коммуникаций, подсыпке водозащитных дамб и автодорог местного значения. | при аварийных ситуациях | КЧС и ОПБ Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара Отдел по ЖКХ и благоустройству |

 Начальник отдела ГО и ЧС

Администрации Железнодорожного

внутригородского района г.о.Самара А.Г. Осипов