Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара на 2021 –

2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского

округа Самара от 27.08.2020 № 121

(в редакции постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_)

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА 2021 - 2025 ГОДЫ"

| **№п/п** | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Соисполнители мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | **Всего** | |  |
|  |  |  |  |  | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** |  |
| 1. | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Железнодорожного внутригородского района | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | Муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения». | 2021-2025 | 8 799,9 | 33 794,96 | 1 700,00 | 0,0 | 1 700,00 | 0,0 | 1 700,00 | 0,0 | 1 700,00 | 0,0 | 15 599,90 | 33 794,96 | Восстановленное и улучшенное транспортно-эксплуатационное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 2. | Выполнение работ по санитарному содержанию территории района. | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | Муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения». | 2021-2025 | 24 869,75 | 0,0 | 21 303,62 | 0,0 | 21 189,69 | 0,0 | 21 303,62 | 0,0 | 21 189,69 | 0,0 | 109 856,37 | 0,0 | Улучшение благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. |
| 3. | Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников. | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | Муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения». | 2021-2025 | 556,38 | 0,0 | 556,38 | 0,0 | 556,38 | 0,0 | 556,38 | 0,0 | 556,38 | 0,0 | 2 781,90 | 0,0 | Улучшение экологической и эстетической обстановки в районе |
| 4. | Выполнение работ по устройству цветников и газонов. | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | Муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения». | 2021-2025 | 1 322,58 | 0,0 | 1 322,58 | 0,0 | 1 322,58 | 0,0 | 1 322,58 | 0,0 | 1 322,58 | 0,0 | 6 612,9 | 0,0 | Улучшение экологической и эстетической обстановки в районе |
|  | Итого: |  |  |  | 35 548,61 | 33 794,96 | 24 882,58 | 0,0 | 24 768,65 | 0,0 | 24 882,58 | 0,0 | 24 768,65 | 0,0 | 134 851,07 | 33 794,96 |  |

<\*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе "Всего" указываются значения, рассчитанные по формуле:

base_23808_94637_4

V - объем финансирования;

Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;

Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

Заместитель Главы

Железнодорожного внутригородского

района городского округа О.В. Анцева