Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 264

(в редакции постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Перечень мероприятий муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2025 годы»**

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. | | | | | | | | | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1. | Благоустройство дворовых проездов МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" | 2018 - 2025 | 5 241,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 945,5 | 32 061,7 | 370,0 | 370,0 | 80 988,5 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД |
|  | В том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | средств местных бюджетов |  |  | 2 583,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 945,5 | 32 061,7 | 370,0 | 370,0 | 78 331,1 |  |
| 1.2. | средств вышестоящих бюджетов |  |  | 2 657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в объеме фактического поступления | в объеме фактического поступления | 2 657,4 |  |
| 2. | Восстановление освещения дворовых территорий МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" | 2018 - 2025 | 227,3 | 1 657,3 | 0,0 | 0,0 | 2 531,1 | 1 429,2 | 130,0 | 130,0 | 6 104,9 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД |
|  | В том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | средств местных бюджетов |  |  | 22,7 | 720,5 | 0,0 | 0,0 | 126,6 | 71,5 | 130,0 | 130,0 | 1 201,3 |  |
| 2.2. | средств вышестоящих бюджетов |  |  | 204,6 | 936,8 | 0,0 | 0,0 | 2 404,5 | 1 357,7 | в объеме фактического поступления | в объеме фактического поступления | 4 903,6 |  |
| 3. | Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 2018 - 2025 | 7 932,7 | 7 521,0 | 7 967,1 | 10 406,2 | 4 685,9 | 5 556,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 46 868,9 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД |
|  | В том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | средств местных бюджетов |  |  | 793,3 | 1 654,1 | 2 345,5 | 4 881,8 | 1 438,4 | 1 536,8 | 1 400,0 | 1 400,0 | 15 449,9 |  |
| 3.2. | средств вышестоящих бюджетов |  |  | 7 139,4 | 5 866,9 | 5 621,6 | 5 524,4 | 3 247,5 | 4 019,2 | в объеме фактического поступления | в объеме фактического поступления | 31 419,0 |  |
| 4. | Озеленение дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" | 2018 - 2025 | 1 239,7 | 2 408,6 | 1 015,8 | 1 720,6 | 392,7 | 1 419,0 | 100,0 | 100,0 | 8 396,4 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД |
|  | В том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | средств местных бюджетов |  |  | 124,0 | 682,4 | 676,5 | 1 720,6 | 19,6 | 71,0 | 100,0 | 100,0 | 3 494,1 |  |
| 4.2. | средств вышестоящих бюджетов |  |  | 1 115,7 | 1 726,2 | 339,3 | 0,0 | 373,1 | 1 348,0 | в объеме фактического поступления | в объеме фактического поступления | 4 902,3 |  |
| 5. | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии порядком проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверждённым Постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 № 642 | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 6. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных постановлением Главы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 2018 – 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 7. | Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 2018 - 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД |
|  | Итого: |  |  | 14 641,0 | 11 586,9 | 8 982,9 | 12 126,8 | 50 555,2 | 40 465,9 | 2 000,0 | 2 000,0 | 142 358,7 |  |
|  | В том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средств местных бюджетов |  |  | 3 523,9 | 3 057,0 | 3 022,0 | 6 602,4 | 44 530,1 | 33 741,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 98 476,4 |  |
|  | средств вышестоящих бюджетов |  |  | 11 117,1 | 8 529,9 | 5 960,9 | 5 524,4 | 6 025,1 | 6 724,9 | в объеме фактического поступления | в объеме фактического поступления | 43 882,3 |  |

Заместитель Главы

Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара О.В.Анцева

+ 7 (846) 339-01-51