**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных Программ (далее - Программа) за 2021 год.**

В 2021 году на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара действовало 2 муниципальные Программы (далее – Программы). Предусмотренный объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2021 году составил 78 980,0 тыс. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов 39 319,4 тыс. руб. Освоено 76 875,9 тыс. руб. (97,3 %), в том числе средств вышестоящих бюджетов 39 319,4 тыс. руб. (100 %).

**Основные результаты реализации Программ.**

**Программа**

**Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы", утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 264 (далее - Программа).**

 **Целью Программы** является: повышение уровня благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующей **задачи**:

1. Повышение уровня благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

**Мероприятие «Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД».**

На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено **10 406,16** тыс. руб., в том числе из:

- средств вышестоящих бюджетов – **5 524,36** тыс. руб.;

- бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара **4 881,80** тыс. руб.

 Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара были заключены Муниципальные контракты:

1. **С ООО «Гранд Дил» № 442-3 от 14 декабря 2020 года** на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму 7 758,22 тыс. руб.

На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 6 968,82 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

 1. По адресу ул. Революционная 157, 157а, 159, 161: демонтаж имеющихся МАФ – 12 шт., монтаж демонтированных МАФ – 8 шт., монтаж новых МАФ: детский игровой комплекс - 1 шт., карусель - 1 шт., качели "Гнездо" - 1 шт., козырек "цветочек" - 1 шт., диван садово-парковой - 6 шт., урна c вставкой - 6 шт., стенд информационный - 2 шт., тренажер - 4 шт.; установлены бортовые камни на детской и спортивной площадке и тротуарах – 466 п.м., устройство : тротуаров – 255 м2, противоскользящего резинового покрытия на детской и спортивной площадке – 400 м2; устройство металлического ограждения - 72 п.м.

 2. По адресу ул. Гагарина 7А, 9А: демонтаж имеющихся МАФ – 12 шт., монтаж новых МАФ: детский спортивный комплекс «Атлант» - 1 шт., скамейки со спинкой – 4 шт., карусель – 1 шт., качели с подвесом – 1 шт., детский игровой комплекс – 1 шт., качалка-балансир – 1 шт., стенд информационный – 1 шт., урна деревянная с вставкой – 4 шт.; установлены бортовые камни на детской площадке и тротуарах – 68 п.м.; выполнено устройство тротуаров – 29,6 м2., и противоскользящего резинового покрытия на детской площадке 195м2.; устройство ограждения детской площадки из металлических панелей - 32 п.м.; устройство сушилки для белья – 1 шт.; устройство покрытия из бетонной плитки для уголка отдыха - 29,37 м2., установка скамеек в уголке отдыха - 3 шт., установка недостающих металлических ограждений - 4 панели.

 Работы выполнены по Муниципальному контракту на сумму 6 813,55, что составляет 98%. Расторжение обусловлено уменьшением площади асфальтобетонного покрытия по адресам: ул. Революционная, д. 157, 157а, 159, 161 - на 35 м2; ул. Гагарина, д. 7а, 9а – на 0,6 м2.; уменьшением бортовых камней на дорожке и тротуарах по адресу: ул. Революционная, д. 157, 157а, 159, 161 на 31 п.м.; уменьшением металлического ограждения из панелей по адресу: ул. Революционная, д. 157, 157а, 159, 161 на 2 п.м.; уменьшением площади покрытия из бетонной плитки по адресу: ул. Гагарина, д. 7а, 9а на 36,2 м2.

1. **С ООО «Гранд Дил» № 715-3 от 21 июня 2021** года на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресу: ул. Революционная, д. 163/ Аэродромная д. 8, 10, 12.

Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2021 г. к Муниципальному контракту
№ 715-3 от 21.06.2021 г. Общая сумма Муниципального контракта и Дополнительного соглашения составляет 4 178,67 тыс. руб.

На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено в Муниципальном контракте 3 591,31 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

 **1.** По адресу ул. Революционная, д. 163/ ул. Аэродромная, д. 8, 10, 12: демонтаж имеющихся МАФ – 8 шт.; установка демонтированной карусели на детской площадке - 1 шт., монтаж новых МАФ на детской площадке: стенд информационный - 3 шт., диван на ж/б ножках - 7 шт., урна круглая деревянная на ж/б основании с вставкой - 5 шт., тренажер - 3 шт., качели с подвесом- 1 шт., качалка-балансир – 1 шт., спортивный комплекс - 1 шт., детский игровой комплекс - 1 шт.; установка бордюрного камня – 312,48 п.м.; устройство покрытия из резиновой плитки – 243, 03 м2.; устройство тротуара - 124,52 м2.; перестановка металлического ограждения - 16 м, ремонт баскетбольных стоек с восстановлением 2х щитов, 2х колец, 2х сеток, установка дополнительного ограждения - 28 шт., покраска футбольных ворот - 1 шт.

Работы выполнены по Муниципальному контракту на сумму 3 370,63, что составляет 95%. Расторжение обусловлено уменьшением бортовых камней на 1,05 п.м.; уменьшением площади покрытия из резиновой плитки на 18,69 м2.; уменьшением футбольных сеток на 1 шт.

1. **С ООО «Гранд Дил» №22/21 от 28.08.2021** на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в целях реализации муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы» на сумму 58,38 тыс. руб.

На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 58,38 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

По адресу ул. Гагарина 7а, 9а: восстановление бордюрного камня – 59,4 п.м., монтаж качелей.

По адресу ул. Революционная, д.157, 157а, 159, 161: монтаж демонтированных качелей.

 Работы выполнены по Муниципальному контракту в полном объеме на сумму 58,38 тыс. руб.

1. **С ООО «Гранд Дил» № 32/21 от 08.11.2021** на выполнение работ по укреплению конструкции спортивных ограждений по адресу: ул. Революционная, д 163/
ул. Аэродромная, д. 8,10,12 в месте выполнения работ в рамках муниципального контракта № 715-3 от 21 июня 2021 г. «на выполнение работ по благоустройству дворовой территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресу:
ул. Революционная, д 163/ ул. Аэродромная, д. 8,10,12», на сумму 163,59 тыс. руб.

На выполнение работ по установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД предусмотрено 163,59 тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1. По адресу ул. Революционная, д. 163/ ул. Аэродромная, д. 8, 10, 12: установка металлических столбов - 28 шт.

 Работы выполнены по Муниципальному контракту в полном объеме на сумму 163,59 тыс. руб.

 Мероприятие «Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД» выполнено в соответствии с проектом благоустройства на 100%, на сумму 10 406,15 тыс. руб.

**Мероприятие «Озеленение дворовой территории МКД».**

На выполнение работ по озеленению дворовой территории МКД предусмотрено **1 720,62** тыс. руб.

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключены Муниципальные Контракты:

**1**. **С ООО «Гранд Дил» № 442-3 от 14 декабря 2020 года** на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на сумму 7 758,22 тыс. руб.

На выполнение работ по озеленению предусмотрено 789,41 тыс. руб.

Выполнены работы по озеленению:

По ул. Революционная, д.157, 157а, 159, 161 – посадка деревьев – 24 шт. (ива пурпурная плакучая - 8 шт., рябина дуболистная - 6 шт., клён остролистный – 10 шт.), посадка кустарников в живую изгородь– 79 шт. (спирея (разные виды) - 72 шт., сирень привитая - 7 шт.), завезен чернозем объемом – 125 м3 засев семян специальных трав - 50 кг.

По ул. Гагарина 7а, 9а – посадка деревьев – 19 шт. (липа разнолистная - 6 шт., рябина дуболистная - 12 шт., каштан конский - 1 шт.), посадка кустарников (спирея (разные виды) -135 шт.), завезен чернозем объемом – 82,5 м3, засев семян газонных трав – 33 кг.

Работы выполнены по Муниципальному контракту на сумму 789,41.

 **2**. **С ИП Оганисян Артур Норайрович № 0342300000121000696-3 от
15 июня 2021 года** на выполнение работ по озеленению дворовых территорий многоквартирных домов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на сумму 343,85 тыс. руб.

Выполнены работы по озеленению: засев семян специальных трав - 25,28 кг.

 Работы по Муниципальному контракту выполнены в полном объеме на сумму озеленению 343,85 тыс. руб.

**3**. **С ООО «Гранд Дил» № 715-3 от 21 июня 2021 года** на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресу: ул. Революционная, д. 163/ Аэродромная д. 8, 10, 12.

Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2021 г. к Муниципальному контракту

№ 715-3 от 21.06.2021 г. Общая сумма Муниципального контракта и Дополнительного соглашения составляет 4 178,67 тыс. руб.

На выполнение работ по озеленению предусмотрено 587,36 тыс. руб.

Выполнены работы по озеленению:

Устройство ограждений детской площадки в виде живой изгороди - 75 шт., посадка деревьев: липа разнолистная - 5 шт.; ива пурпурная плакучая - 3 шт.; рябина дуболистная - 5 шт.; каштан конский - 2 шт.; устройство газона - 1267 м2; засев семян специальных трав - 25,34 кг.

Работы выполнены в соответствии с проектом благоустройства на 100 % кассовый расход составил 587,36 тыс. руб.

Мероприятие «Озеленение дворовой территории МКД» выполнено в соответствии с проектом благоустройства на 100%, на сумму 1 720,62 тыс. руб.

**Мероприятие «Заключение соглашений с собственниками и пользователями индивидуальных жилых домов и земельных участков».**

 Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара ведется работа по заключению соглашений с собственниками (пользователями) домов, собственниками (пользователями) земельных участков о благоустройстве территорий. За 2021 год заключено 3 соглашения о санитарном содержании с индивидуальными жилыми домами, расположенными в частном секторе.

 Мероприятие «Заключение соглашений с собственниками и пользователями индивидуальных жилых домов и земельных участков» выполнено.

**Мероприятие «Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии».**

 Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустроены в 2021 году с использованием средств субсидии по адресу: ул. Гагарина, д. 7а, 9а поставлены на кадастровый учет в 2020 году; по адресам:
ул. Революционная, д. 157, 157а, 159, 161, ул. Революционная, д. 163/ ул. Аэродромная,
д. 8, 10, 12 поставлены на кадастровый учет в августе 2021 года.

 Мероприятие «Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии» выполнено.

**Анализ факторов, повлиявших на достижение (недостижение)**

**значений показателей (индикаторов) Программы**

Цели и задачи программы были достигнуты в полном объеме.

В процессе реализации мероприятий Программы достигнуты все целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой.

**Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представлена в** [**таблице № 1**](#P645)**).**

 Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы) за

2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 3 | 3  | 1 | Муниципальный контракт №442-3 от 14.12.2020Муниципальный контракт № 715-3 от 21.06.2021 Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2021 г. к Муниципальному контракту № 715-3 от 21.06.2021 г. Муниципальный контракт № 32/21 от 08.11.2021Муниципальный контракт №442-3 от 14.12.2020Муниципальный контракт № 0342300000121000696-3 от 15.06.2021 Муниципальный контракт №22/21 от 28.08.2021  |
| 2 | Площадь благоустроенных проездов дворовых территорий многоквартирных домов | м2 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном 2021 году [<\*\*>](#P696) |  |  |  | 1 |  |

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в отчетном году.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты | Выполнено// не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство дворовых проездов МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Восстановление освещения дворовых территорий МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Центр обеспечения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка скамеек, урн и иных элементов благоустройства на дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Выполнено благоустройство детских и спортивных площадок дворовых территорий по адресам: ул. Гагарина, д. 7А, 9А; ул. Революционная, д. 157, 157А, 159, 161; ул. Революционная, д. 163, ул. Аэродромная, д. 8, 10, 12 | Выполнено |
| 4. | Озеленение дворовой территории МКД | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Завоз чернозема, посев семян, посадка кустарника и деревьев по адресу: ул. Гагарина, д. 7А, 9А. Завоз чернозема, посев семян, посадка кустарника и деревьев по адресу: ул. Революционная, д. 157, 157А, 159, 161. Завоз чернозема, посев семян, посадка кустарника и деревьев по адресу: ул. Революционная, д. 163, ул. Аэродромная, д. 8, 10, 12 | Выполнено |
| 5 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии порядком проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 N 642 | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных постановлением Главы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444 | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Заключено 3 соглашения | Выполнено |
| 7. | Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 01.01.2021 | 13.10.2021 | 01.01.2021 | 13.10.2021 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустроены в 2021 году с использованием средств субсидии поставлены на кадастровый учет в августе 2021 года. | Выполнено |

**Программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27.08.2020 № 121 (далее - Программа).**

 **Целью Программы** является: Улучшение внешнего эстетического облика территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, повышение уровня комфортности проживания на территории внутригородского района, улучшение санитарного состояния территории и экологической обстановки в районе.

 Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих **задач**:

1. Восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

2. Создание благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

3. Озеленение территорий.

 Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара осуществляется в рамках муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27.08.2020 № 121 (далее – Программа).

 Мероприятия выполнены в соответствии с Федеральным законом [от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/)».

**Мероприятие «Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам».**

 Между Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключено соглашение от 27.04.2021 № 706-06/2021-009 о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области на ремонт внутриквартальных проездов (далее – Соглашение).

 Объем финансирования ремонта внутриквартальных дорог на 2021 год составил 42 594,86 тыс. рублей, в том числе:

- 33 794,96 тыс. руб. за счет средств областного бюджета по Соглашению (софинансирование 99%);

- 341,36 тыс. руб. за счет средств местного бюджета по Соглашению (софинансирование 1%);

 - 8 458,54 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (сверхсофинансирование вне Соглашения).

 Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара заключен муниципальный Контракт № 053 от 01 июня 2021 года с ООО «ВМ Групп», на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на общую сумму 42 999,90 тыс. руб.

Завершены работы по адресам:

1. ул. Революционная, д.157, 157А, 159, 161

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 243,50 м. п.;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 2469,70 м2;

Выполнено ремонт парковочных карманов части – 344,50 м2.

2. ул. Аэродромная, д.22/Волгина, д.122,124

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 12 м.п.;

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 339,7 м. п.;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части– 1459,97 м2;

Выполнено ремонт парковочных карманов – 727 м2.

3. ул. Волгина, д.93

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 311,6 м.п.;

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 201,3 м. п.;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 358,6 м2;

Выполнено ремонт парковочных карманов – 254,5 м2.

4. ул. Аэродромная, д.16а, 18, ул. Революционная, д.160

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 252,9 м. п.;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 1041,38 м2;

Выполнено ремонт парковочных карманов –844,33 м2.

5. ул. Тухачевского, д.231

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 51,5 м.п.;

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 211,8 м. п.;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 751,55 м2;

6. ул. Киевская, д.15б, ул. Карла Маркса, д. 59, 59а

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 227,3 м. п.;

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 358 м. п.;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 1138,31 м2;

Выполнено ремонт парковочных карманов – 1511,34 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 528,75 м2.

7. ул. Революционная, д.163, ул. Аэродромная, д.8

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 145,8 м. п.;

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 325,3 м. п.;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 802,36 м2;

Выполнено ремонт парковочных карманов – 899,51 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 218,84 м2.

8. ул. Аэродромная, д.10, 12

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 208,5 м. п.;

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 130,7 м. п;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 827,64 м2;

Выполнено ремонт парковочных карманов – 254,52 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 230,74 м2.

9. ул. Пензенская, д.53

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 43 м. п.;

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 130,7 м. п.;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части – 592,67 м2;

10. ул. Чернореченская, д.21, 31, 33

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 249 м. п.;

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 1033,2 м. п.;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 3036 м2;

11. ул. Партизанская, д.78, 78в/ул. Мориса Тореза, д.9, 13

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-20-8 – 201,7 м. п.;

Выполнен ремонт бортового камня, марки БР 100-30-15 – 969,5 м. п.;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей – 4568,3 м2;

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 1790 м2.

 По Муниципальному контракту с ООО «ВМ Групп» принято и оплачено выполненных работ на сумму 41 956,32 тыс. руб. из них: из вышестоящего бюджета- 33 794,96 тыс. руб.

 Мероприятие «Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам» выполнено. Исполнено на 98,5% от запланированного объема, принято и оплачено выполненных работ на сумму 41 956,32 тыс. руб. из них: из вышестоящего бюджета-33 794,96 тыс. руб.

**Мероприятие «Выполнение работ по санитарному содержанию территории района».**

 На выполнение работ по санитарному содержанию территории района Программой предусмотрены денежные средства в сумме 23 742,63 тыс. руб.

 **1.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121000218-3 от 02 апреля 2021 года (далее МК) с ООО «АвтоТрейд» на выполнение работ по очистке территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от строительного мусора и других отходов, с погрузкой и вывозом и последующей передачей отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами, на общую сумму **6 038,75** тыс. руб.

 Выполнены следующие виды работ:

 1.Погрузка строительного мусора и других отходов, с использованием механизмов, вывозом автомашинами (до 25 км) и последующей передачей отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами. Исключая ТКО. Класс опасности отходов 3,4,5 класс., объемом 4 500,0 т., что составляет 100% от общего объема.

 2. Погрузка мусора и других отходов, с использованием механизмов, вывозом автомашинами (до 25км) и последующей передачей отходов организации, имеющей право осуществлять деятельность по обращению с отходами. Исключая ТКО. Класс опасности отходов 5 класс., объемом 2865м3, что составляет 100% от общего объема.

 3. Очистка территории от мусора (отходов 3,4,5 класса опасности) с затариванием в мешки объемом 38 502м2, что составляет 100% от общего объема.

 По состоянию на 31.12.2021г. оплата произведена по данному мероприятию полностью на общую сумму **6 038,75** тыс. руб.

 **2**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121000204-3 от 07 апреля 2021 года с ООО "Гранд-Дил" на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму **1 645,06** тыс. руб., в том числе на санитарное содержание предусмотрена сумма **963,18** тыс. руб.

 Выполнены следующие виды работ:

1. Завозен песок в 137 песочниц объемом 300м3, что составляет 100%.

 2. Выполнены работы по завозу растительного грунта с разравниванием объемом 1766 м3, что составляет 88% ( в связи с погодными условиями).

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту сумму **862,96** тыс. руб.

 **3**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000120001613-3 от 28 декабря 2020 года с ООО "ПРОМСТРОЙ" на выполнение работ по уборки и вывозу снега с внутриквартальных проездов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму **1 153,15** тыс. руб.

 Выполнены работы:

 1. Уборка с внутриквартальных проездов снега техникой с перемещением на расстоянии с незакрепленной территории с асфальтовым покрытием объемом 728334м2, что составляет 69% (в связи с погодными условиями).

 2. Погрузка и вывоз снежных масс с последующим размещением на специализированных полигонах, на расстояние до 10км. объемом 1 477,3т, что составляет 54% (в связи с погодными условиями).

По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту на общую сумму **695,62** тыс. руб.

 **4.**МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121000287-3 от 15 апреля 2021года с ООО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» на оказание услуг по предоставлению в аренду спецтехники с экипажем для выполнения работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму **664,33** тыс. руб.

 Выполнены следующие виды работ:

1. Аренда АГП с экипажем в объеме – 130 часов, что составляет 65%.

2. Аренда самосвала с экипажем в объеме – 38 часов, что составляет 25,5%.

3. Аренда погрузчика фронтального с экипажем в объеме – 150 часов, что составляет 100%.

4. Аренда погрузчика экскаватора с экипажем в объеме – 30 часов, что составляет 100%.

 АГП использование которого предназначено для работ по устранению последствий падения аварийных деревьев не было затребовано, в связи с отсутствием аварийных ситуаций. Таким образом и аренда самосвала с экипажем в полном объеме не потребовалась для вывоза древесных отходов.

 По состоянию на 31.12.2021г. оплата проведена по данному Муниципальному контракту в сумме **457,99** тыс. руб.

 **5**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121000524-3 от 18 мая 2021 года с ООО "ТАНДЕМ СИ» на поставку обуви с защитным металлическим подноском, на общую сумму **36,97** тыс. руб.

 Выполнена поставка обуви с защитным металлическим подноском (для рабочих) в количестве 25 пар, что составляет 100%

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью, на общую сумму **36,97** тыс. руб.

 **6**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121000567-3 от 01 июня 2021 года с ООО "ДИСА» на поставку специализированной одежды для рабочих благоустройства на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму **48,91** тыс. руб.

 Выполнена поставка специализированной одежды для рабочих благоустройства в количестве 25 комплектов, что составляет 100%

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму **48,91** тыс. руб.

 **7**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121000566-3 от 02 июня 2021 года с ООО "Компания Формы» на поставку специализированной одежды на общую сумму **17,24** тыс. руб.

 Выполнена поставка специализированной одежды (для рабочих) в количестве 25 пар, что составляет 100%

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму **17,24** тыс. руб.

 **8.**МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121000403-3 от 28 апреля 2021 года с ИП Зеленко Алексей Эдуардович на поставку мешков для мусора полиэтиленовых, на общую сумму **99,74** тыс. руб.

 Выполнена поставка мешков для мусора полиэтиленовых в количестве 17 850 шт., что составляет 100%.

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму **99,74** тыс. руб.

 **9**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 45 от 12 апреля 2021 года с ООО «Глобал-Авто» на поставку шин тракторных (для транспортного средства ПУМ 4853), на общую сумму **15,20** тыс. руб.

 Выполнена поставка шин тракторных в количестве 2 шт., что составляет 100%.

 По состоянию на 31.12.2021г. оплата по данному Муниципальному контракту произведена полностью на общую сумму **15,20** тыс. руб.

 **10**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 35 от 04 марта 2021 года с ООО "ТЕХНОПРОМ» на поставку бензоэлектроинструмента, на общую сумму **123,75** тыс. руб.

 Выполнена поставка: рубанка-1шт.; мотокосы-3шт.; тримерной головки-10шт.; ножей для травы- 10 шт.; корда тримерного-1шт.; цепей для бензопил-20шт., что составляет 100%.

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму **123,75** тыс. руб.

 **11**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 41 от 30 марта 2021 года с ООО "СТРОЙ-К.РФ» на поставку хозяйственного инвентаря, на общую сумму **78,70** тыс. руб.

 Выполнена поставка: щетки металлической-3шт.; метлы чилиговой-50шт.; метлы синтетической-50шт.; перчаток латексных-35пар; щитка слесарного-10шт.; мешков для мусора-8 000шт.; извести-тесто-25шт.; ведра оцинкованного-5шт.; граблей садовых-10шт.; лопат штыковых-15шт.; перчаток ПВХ-200 пар; уровня фрезерованного-1шт., что составляет 100%

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму **78,70** тыс. руб.

 **12**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 53 от 11 мая 2021 года с ООО «СТРОЙ-К.РФ» на поставку краски, на общую сумму **100,29** тыс. руб.

 Выполнена поставка краски: эмали АУ1518 в ассортименте-120 кг; эмали ПФ-115 ЭКО в ассортименте-540 кг; краски ВД-АК-5шт.; пасты колеровочной-10 шт.,что составляет 100%.

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму **100,285** тыс. руб.

 **13**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 52 от 11 мая 2021 года с ООО "СТРОЙ-К.РФ» на поставку хозяйственного инвентаря, на общую сумму **65,52** тыс. руб.

 Выполнена поставка: ножовки по дереву-4шт.; ножовки по металлу-2шт.; перчаток ПВХ-400пар.; перчаток с латексом-50пар.; перчаток нейлоновых-100пар.; очков защитных-10шт.; ведер ицинкованных-5шт.; граблей веерных 26-ти зуб.-30шт.; известь-тесто-100шт.; лопат штыковых-20шт.; лопат снеговых-30шт.; метелок синтетических-50шт.; секаторов-20шт.; веревки страховочно-спасательной-40м.п.; уайт-спирита-20л.; кисти плоской-20шт.; кисти круглой-10шт.; валика полиамидного, полиакрил-25шт.; кисть-макловицы-10шт.; кюветы-10шт.; шпателя фасадного-15шт.; канистры-2шт.; саморезов -4 шт.; удлинителя-1шт., что составляет 100%

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму **65,52** тыс. руб.

 **14**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 65 от 30 июня 2021 года с ООО "ТЕХНОПРОМ» на поставку товара и комплектующих для выполнения работ по благоустройству, на общую сумму **33,89** тыс. руб.

 Выполнена поставка: лески CHAMPION-5ед.; масла 2-х тактного-50шт.; пил двухручных-10шт.; бит магнитных-2шт.; набора сверл по металлу-2ед.; сверла по металлу-2ед.; набора сверл спиральных по дереву-2шт.; набора сверл по бетону-2шт.; бура твердосплавного-2шт.; свечей зажиганий для бензопил и триммеров-20шт., что составляет 100%

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму **33,89** тыс. руб.

 **15**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 49 от 23 апреля 2021 года с СПАО "РЕСО-Гарантия» на выполнения услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства (ПУМ 4853), на общую сумму **3,1** тыс. руб.

 Оказана услуга обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ПУМа 4853 на один год, что составляет 100%

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму **3,1** тыс. руб.

  **16**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 64 от 24 июня 2021 года с ООО "АСОКМАМЕД» на оказание медицинских услуг по проведению периодического медицинского осмотра водителя автомобиля (ПУМ 4853), на сумму **1,78** тыс. руб.

 Выполнены медицинские услуги по проведению периодического медицинского осмотра водителя транспортного средства ПУМ 4853. В услуги по проведению периодического осмотра входят услуги флюорографии — рентгенологическое исследование легких. У некоторых водителей на момент проведения рентгенологического исследования (флюорография) была проведена самостоятельно в связи со сложившийся ситуацией с ковид-19.

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному мероприятию частична на сумму **1,58** тыс. руб.

 **17**.МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000120001639-3 от 29.12.2020 года с ООО «МАФ» на услугу по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства (ПУМ 4853) на сумму **9,16 тыс.** руб.

 Оказаны услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителя транспортного средства ПУМ 4853 в количестве 208 шт. на сумму 7,13 тыс. руб. Муниципальный контракт не исполнен в полном объёме по причине простоя техники на ремонте.

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту на сумму **6,2** тыс**.** руб., (кредитная задолженность составила **0,93** тыс. руб.).

 **18.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 101 от 15 сентября 2021 года с ООО «РегионТехЭлектро» на поставку набора инструментов BORT BTK-123 для нужд водителя транспортного средства ПУМ -4853, на сумму **4,36** тыс. руб.

 Выполнена поставка набора инструментов BORT BTK-123 для нужд водителя транспортного средства ПУМ 4853.

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту на общую сумму **4,36** тыс. руб.

 **19** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 38 от 12 марта 2021 года с ООО «АВТОЛИДЕР» на оказание услуг по ремонту специальной техники - погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853 на сумму **99,69** тыс**.** руб.

 Выполнены услуги по ремонту специальной техники - погрузочно-уборочной машины модель ПУМ-4853, что составляет 100%.

 По состоянию на 31.21.2021г. оплата по данному Муниципальному контракту произведена полностью на сумму **99,69** тыс**.** руб.

 **20** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121000647-3 от 09 июня 2021 года с ООО «Контр Ойл» на поставку бензина автомобильного и дизельного топлива для выполнения работ по благоустройству на сумму **241,99** тыс. руб.

Для нужд транспортного средства ПУМ 4853 поставлено:

Бензина автомобильного - 320 литров.

Дизельного топлива – 4 125,53 литра.

По состоянию на 31.12.2021г. оплата по данному Муниципальному контракту произведена на общую сумму 162,82 тыс. руб. (кредиторская задолженность составила 42,7 тыс. руб.). Муниципальный контракт не исполнен в полном объёме по причине простоя техники на ремонте и отсутствии на рабочем месте водителей (больничный лист, отпуск).

 **21** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121000243-3 от 08 апреля 2021 с ООО «Акцент-М» на выполнение работ по санитарной, формовочной обрезке, удалению сухостойных, аварийных деревьев, пней на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму **849,59** тыс. руб.

Выполнены следующие виды работ:

1. Валка деревьев при диаметре ствола до 80 см –419 м3, что составляет 100%.
2. Валке деревьев породы тополь при диаметре ствола до 100 см –150 м3, что составляет 100%.
3. Санитарная обрезка деревьев с автогидроподъемника в объеме 10 шт, что составляет 100%.
4. Формовочная (комплексная) обрезка деревьев с автогидроподъемника в объеме 47 шт, что составляет 100%.
5. Корчевка пней вручную диаметром до 500мм -148 пней, что составляет 100%.
6. Корчевка пней вручную диаметром до 700мм -147 пней, что составляет 100%.
7. Погрузка отходов древесины (5класса опасности: обломки стволов, сучьев, ветвей, пней) с использованием механизмов, вывозом автомашинами (до 25 км) с последующей передачей отходов организации, имеющее право осуществлять деятельность по обращению с отходами в объеме -291т, что составляет 100%.

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту на общую сумму **849,59** тыс. руб.

 **22**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121001368-3 от 18 октября 2021 года с ООО «Рабочий стиль» на поставку специализированной одежды, на общую сумму **18,76** тыс. руб.

 Выполнена поставка специализированной зимней одежды для рабочих в количестве 5 пар, что составляет 100%

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту полностью на общую сумму **18,76** тыс. руб.

 **23.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000120001350-3 от 18 октября 2021 года с ООО «ДИСА» на поставку обуви с защитным металлическим подноском, на общую сумму **7,85** тыс. руб.

 Выполнены поставка обуви с защитным металлическим подноском в количестве 5 пар, что составляет 100%.

 По состоянию на 31.12.2021 года, оплата произведена по данному Муниципальному контракту на общую сумму **7,85**тыс. руб.

 **24**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000121001372-3 от 18 октября 2021 года с Индивидуальный Предприниматель Никоноров Кирилл Александрович на поставку производственных рукавиц и перчаток, на общую сумму **26,5** тыс. руб.

 Выполнена поставка производственных рукавиц и перчаток для рабочих благоустройства, что составляет 100%

 По состоянию на 31.12.2021г. произведена оплата по данному Муниципальному контракту на общую сумму **26,5** тыс. руб.

 **25.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 103 от 26 октября 2021 года с ООО «КОМУС» на поставку набора первой медицинской помощи, автомобильных аптечек на сумму **1,6** тыс. руб.

 Выполнена поставка аптечек оказания первой помощи (2 шт.), автомобильных аптечек (1 шт.), что составляет 100%.

 По состоянию на 31.12.2021г. оплата по данному Муниципальному контракту произведена полностью на общую сумму **1,6** тыс. руб.

  **26**. МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 106 от 19 ноября 2021 года с ООО «СТРОЙМАШСЕРВИС» на поставку щеточных дисков на общую сумму **16,5** тыс.руб.

 Выполнена поставка щеточных дисков (100шт), что составляет 100%.

 По состоянию на 31.12.2021г. оплата по данному Муниципальному контракту произведена полностью на общую сумму **16,50 тыс. руб**.

 **27.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 107 от 22 ноября 2021 года с ООО «РЕНРУС» на поставку технической соли и противогололедного реагента на общую сумму **51,75** тыс**.** руб.

 Выполнена поставка технической соли (25 шт.) и противогололедного реагента (27 шт), что составляет 100%.

 По состоянию на 31.12.2021г. оплата по данному Муниципальному контракту произведена полностью на общую сумму **51,75** тыс. руб.

 **28.** МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000120001588-3 от 29 декабря 2020 года с ООО «Контр Ойл» на поставку бензина автомобильного и дизельного топлива для выполнения работ по благоустройству на сумму 211,21 тыс. руб.

Для нужд транспортного средства ПУМ 4853 поставлено:

Бензина автомобильного - 310 литров на сумму 8,82 тыс. руб., что составляет 100%.

Дизельного топлива – 4200литров на сумму 197,946 тыс. руб., что составляет 100%.

 По состоянию на 31.12.2021г. оплата по данному контракту произведена на сумму **211,21** тыс. руб.

 **29.** Запланированы денежные средства в сумме 13 330,82 тыс. руб. на заработную плату сотрудников, выполняющих работы по санитарному содержанию территории района. (штатных единиц: 26человек из них 19 рабочих, 3 инженера, 1 водитель, 1 консультант, 1 главный специалист, 1 начальник отдела) Кассовый расход за 2021 год составил 12 096,86 тыс. руб. Экономия ФОТ ввиду наличия вакантных ставок в течение года.

 **30.** Запланированы денежные средства в сумме 45,15 тыс. руб. на оплату пособий по временной нетрудоспособности. Кассовый расход за 2021 год составил 40,23 тыс. руб.

 **31**. Запланирована оплата госпошлины 0,4 тыс. руб. (за выдачу документов о проведении технического осмотра транспортного средства ПУМ –4853). Кассовый расход на 31.12.2021 составил 0,4 тыс. руб.

 **32**. Запланирована оплата транспортного налога на сумму 2,6 тыс. руб. Кассовый расход на 31.12.2021 составил 2,6 тыс. руб.

 Мероприятие «Выполнение работ по санитарному содержанию территории района» выполнено. Исполнено на 93,83 % от планового значения или на 22 277,11 тыс. руб.

**Мероприятие «Выполнение работ по посадке**

**саженцев деревьев и кустарников».**

 На мероприятие «Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников» Программой предусмотрено **159,82** тыс. руб.

 МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт № 0342300000121000204-3 от 07 апреля 2021 года с ООО «Гранд-Дил» на выполнение работ по благоустройству на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 1 645,06 руб. (на посадку и полив саженцев (Лип) предусмотрено161,68тыс. руб.).

Выполнены следующие виды работ:

1. Посадка саженцев (Липа крупнолистная) с круглым комом земли размером:0,5\*0,4м с добавлением растительной земли до 25% в объеме -40шт, что составило 100%.
2. Полив саженцев, 30л. На 1м2 приствольной лунки саженца в объеме -1440 поливов, что составило 75%.

В связи с погодными условиями (дожди) полив в полном объеме не потребовался.

 Мероприятие «Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников» выполнено на 100% от планового значения или на 159,82 тыс. руб.

**Мероприятие «Выполнение работ по устройству цветников и газонов».**

 На выполнение работ по устройству цветников и газонов Программой Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предусмотрено **355,88** тыс. руб.

 МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения» заключен Муниципальный Контракт №0342300000120000204-3 от 07 апреля 2021 года (далее МК) с ООО «Гранд-Дил» на выполнение работ по благоустройству территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на общую сумму 1 645,06 тыс. руб. (на выполнение работ по устройству цветников и газонов предусмотрена сумма 520,2 тыс. руб.):

 Выполнены работы по посадке цветов на площади 450м2, что составляет 100% по адресам:

1. ул. Пензенская, 69 –160,04 м2
2. ул.Аэродромная, 16а – 111,76 м2
3. ул. Аэродромная, 9 – 178.2 м2

 Выполнены работы по поливу посажанных цветов (в связи с погодными условиями (дожди) полив в полном объеме не потребовался) на площади 22 050м2, по адресам:

1. ул. Пензенская, 69 –7841,96 м2
2. ул.Аэродромная, 16а – 5476,24 м2
3. ул. Аэродромная, 9 – 8731,8м2

 Выполнены работы по посеву газона на площади 1 000м2, что составляет 100% по адресу:

1. ул. Гагарина 37-39 (Аллея) –1000м2

По состоянию на 31.12.2021г. оплата проведена по данному Муниципальному контракту в сумме 335,88 тыс. руб.,

 Мероприятие «Выполнение работ по устройству цветников и газонов» выполнено на 100% от планового значения или 355,88 тыс. руб.

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы) за

2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы [<\*>](#P690) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Площадь внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, на которых проводились работы по ремонту | м2 | 27350 | 27351,37 | 1 | Муниципальный Контракт № 053 от 01.06.2021  |
| 2 | Площадь территории Железнодорожного внутригородского района, на которой проводились мероприятия по санитарному содержанию | м2 | 538000 | 538000 | 1 | Муниципальные контракты: 1№0342300000121000218-3 от 02.04.20212 2№ 0342300000121000204-3 от 07.04.2021 3№0342300000120001613-3 от 28.12.2020 4№ 0342300000121000287-3 от 15.04.2021 5№0342300000121000524-3 от 18.05.2021 6№0342300000121000567-3 от 01.06.2021 7№0342300000121000566-3 от 02.06.2021 8№0342300000121000403-3 от 28.04.2021 9№5 от 12.04.202110№35 от 04.03.202111№ 41 от 30.03.2021 12№ 53 от 11 .05.2021 13№ 65 от 30.06.2021 14№ 49 от 23.04.2021 15№ 52 от 11.05.2021 16№ 64 от 24.06.2021 17№ 0342300000120001639-3 от 29.12.2021 18№ 101 от 15.09. 2021 19№ 38 от 15.03.2021 20№ 0342300000121000647-3 от 09.06.2021 21№ 0342300000121000243-3 от 08.04.202122№0342300000121001368-3 от 18.10. 2021 23№ 0342300000120001350-3 от 18.10.2021 24№0342300000121001372-3 от 18.10. 2021 25№ 103 от 26.10.2021 26№ 106 от 19.11.2021 27№ 107 от 22.11.2021 28№ 0342300000120001588-3 от 29.12.2020  |
| 3 | Объем спиленных аварийных и сухостойных деревьев | м3 | 569 | 569 | 1 | Муниципальный контракт: №0342300000121000243-3 от 08.04.2021 |
| 4 | Количество посаженных саженцев деревьев и кустарников | шт. | 40 | 40 | 1 | Муниципальный контракт:№0342300000121000204-3 от 07.04.2021  |
| 5 | Площадь устроенных цветников, газонов | м2 | 1450 | 1450 | 1 | Муниципальный контракт: № 0342300000121000204-3 от 07.04.2021 |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном 2021 году <\*\*> |  |  |  | 1 |  |

**Анализ факторов, повлиявших на достижение (не достижение)**

**значений показателей (индикаторов) Программы**

 Цели и задачи программы были достигнуты в полном объеме.

 В процессе реализации мероприятий Программы достигнуты все целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой.

**Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в отчетном 2021 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий Программы  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты | Выполнено// не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | Восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Выполнено  |
| 2. | Выполнение работ по санитарному содержанию территории района | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | Улучшение благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | Улучшение благоприятных санитарных и комфортных условий для населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | Выполнено |
| 3. | Выполнение работ по посадке саженцев деревьев и кустарников | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройств | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | Улучшение экологической и эстетической обстановки в районе | Улучшена экологическая и эстетическая обстановка в районе | Выполнено |
| 4. | Выполнение работ по устройству цветников и газонов | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 01.01.2021г | 31.12.2021г | 01.01.2021г | 31.12.2021г | Запланированы работы по посадке саженцев деревьев и кустарников  | Выполнены работы по посадке саженцев деревьев и кустарников | Выполнено.  |

**Сводная оценка эффективности реализации Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Исполнитель Программы | Оценка эффективности реализации | Характеристика эффективности Программы |
| Муниципальная Программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 96,85 | эффективная |
| Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы" | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара | 100 | высокая |

**Рейтинг Программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинговый номер | Наименование Программы | Интегральная оценка | Предложения по результатам оценки эффективности |
| 1 | Муниципальная Программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы" | 100 | Программа целесообразна к дальнейшему выполнению |
| 2 | Муниципальная Программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 годы» | 96,85 | Программа целесообразна к дальнейшему выполнению |